Устройство детской игровой и комплексной спортивной площадок

в микрорайоне Иглаково

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2020 году | 07.10.- 18.10 2010 г. | Протокол № 9 от 21.10.2019 г. заседания общественной комиссии ЗАТО Северск | Четвертое место с результатом 11471 голос |
| 2 | Рассмотрение дизайн-проекта в Администрации Томской области | Ноябрь 2019 г. | Одобрен |  |
| 3 | Выполнение проектных работ | Декабрь 2019г. – 28.02. 2020 г. | Разработка проектной документации | Разработчик – ИП Донских П.Г. |